План реализации муниципальной программы

на 2023 год от 27.12.2022 №  172 (в редакции приказа от 01.02.2023 № 15, от 03.03.2023 № 24, от 31.03.2023 № 27, от 02.05.2023 № 38, от 02.06.2023 № 47, от 29.06.2023 № 58, от 31.07.2023 № 65, от 01.09.2023 № 74, от 29.09.2023 № 84, от 03.11.2023 № 106, от 01.12.2023 № 121)

Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор

Постановление администрации городского округа г. Бор от 08.11.2016 № 5214

Управление ЖКХ

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | краткое описание | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | Средства бюджета ГО г. Бор (без передаваемых в бюджет ГО г. Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) |  | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) |  | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1. Подпрограмма 1. «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор». | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 12553,2 | 12510,2 | 43,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.Основное мероприятие 1. «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор. | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 12232,9 | 12189,9 | 43,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Капитальный ремонт и ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда | 3117,2 | 3117,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.Субсидия на капитальный ремонт и (или) обследование общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле муниципального образования городского округа г.Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Обеспечение сохранности жилищного фонда, безопасного и комфортного проживания в многоквартирных домах | 75,4 | 75,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.Субсидия на возмещение затрат, связанных с проведением работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирном доме соразмерно доле муниципального образования городской округ г.Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Снижение затрат на потребление коммунальных ресурсов | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Установка ( замена) индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Снижение затрат на потребление коммунальных ресурсов | 134,3 | 134,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов и местных бюджетов В том числе: | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Обеспечение сохранности жилищного фонда, безопасного и комфортного проживания в многоквартирных домах | 8513,0 | 8513,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 7841,0 | 7841,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ДИЗО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 672,0 | 672,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих помещений за счет субвенции из областного бюджета | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.Мероприятия по проведению обследований и экспертизы многоквартирных домов и жилых помещений муниципальной собственности | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 43,0 |  | 43,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.Основное мероприятие 2. «Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов» | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 320,3 | 320,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов, признанных таковыми после 01.01.2012 г. | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 320,3 | 320,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма 2 «Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор» | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 73158,0 | 73158,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Основное мероприятие 1 «Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор» | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Снижение убытков от производственно-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ, , возникших в связи с применением ограничения роста платы граждан за ЖКУ Экономическая доступность платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан, достигаемая за счет ограничения роста платы за ЖКУ, установленной для населения | 73158,0 | 73158,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.Субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по снабжению населения сжиженным газом из групповых газовых резервуарных установок | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 162,0 | 162,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.Субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по отоплению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в части временно пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 2 097,2 | 2 097,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений в общежитиях муниципального жилищного фонда | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 12 459,6 | 12 459,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. Субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг населению по содержанию и ремонту лифтов | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 3 938,4 | 3 938,4 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.5. Субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 16 028,2 | 16 028,2 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.6.Субсидия на возмещение недополученных доходов за услуги бань | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 30 139,1 | 30 139,1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.7. Финансовое обеспечение затрат муниципальным предприятиям городского округа город Бор Нижегородской области сферы жилищно-коммунального хозяйства | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 8 333,5 | 8 333,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.Подпрограмма 3 «Обеспечение населения городского округа г. Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства» | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 5196,1 | 5196,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Основное мероприятие 1. Обеспечение населения городского округа г. Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 5196,1 | 5196,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Реализация мероприятий, направленных на обеспечение населения городского округа г. Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 912,0 | 912,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. Актуализация схемы теплоснабжения городского округа г. Бор до 2028 года | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Актуализированная схема | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа г. Бор до 2029 года | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Актуализированная схема | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.3. Оплата услуги дежурно-диспетчерской службы | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 732,0 | 732,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Снижение износа сетей, основных фондов | 3944,3 | 3944,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. Капитальный ремонт участка водопровода к МАОУ Каликинская средняя школа д. Каликино Кантауровского с/с, городского округа г. Бор | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Снижение износа сетей L=98 м | 147,0 | 147,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.2. Капитальный ремонт участка сетей горячего водоснабжения от д.2 по ул.Школьной до д.29а по ул. Школьной с.Линда,Линдовского с/с | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Снижение износа сетей L=240 м | 344,3 | 344,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.3Капитальный ремонт участка сетей горячего водоснабжения от д.7 по ул.Школьной до здания МАУК «Линдовская СШ» с.Линда,Линдовского с/с | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Снижение износа сетей | 266,2 | 266,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.4. Капитальный ремонт участка тепловых сетей вдоль домов № 4, № 6 по ул. Совхозная с. Кантаурово Кантауровского с/с городского округа г. Бор | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Снижение износа 240 м | 656,6 | 656,6 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.5. Капитальный ремонт участка тепловых сетей вдоль дома № 2 по ул. Заводская п. Шпалозавода Кантауровского с/с городского округа г. Бор | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Снижение износа 30 м | 129,3 | 129,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.6. Капитальный ремонт участка тепловых сетей к МАОУ основная школа № 25 п. Шпалозавода Кантауровского с/совета городского округа г. Бор | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Снижение износа 116 м | 493,6 | 493,6 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.7. Капитальный ремонт теплообменника горячего водоснабжения ПМКИ – 140.22.00.150 в котельной п. Шпалозавода Кантауровского с/с городского округа г. Бор | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Снижение износа основных средств | 304,3 | 304,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.8. Капитальный ремонт коммерческого узла учета газа в котельной п. Шпалозавода ул. Школьная Кантауровского с/с городского округа г. Бор | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Снижение износа основных средств | 623,8 | 623,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.9.Капитальный ремонт участка тепловых сетей вдоль д.7 по ул.Заводская, п.Шпалозавод, Кантауровский с/с, городского округа г.Бор | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Снижение износа 70 м | 425,1 | 425,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.10.Капитальный ремонт участка тепловых сетей вдоль д.23 по ул. Совхозная, с.Кантаурово,, Кантауровского с/с, городского округа г. Бор | Управление ЖКХ | 01.11.2023 - 31.12.2023 | Снижение износа 104 м | 312,1 | 312,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.11.Ремонт участка трубы ГВС к д.№3 ул. Заводская,п. Шпалозавод, Кантауровский с/с | Управление ЖКХ | 01.11.2023 - 31.12.2023 | Снижение износа 34 м | 78,8 | 78,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.12.Капитальный ремонт участка тепловых сетей вдоль д.14 по ул. Совхозная,с.Кантаурово, Кантауровского с/с | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Снижение износа 40 м | 163,2 | 163,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с проведением работ по ремонту выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников с учетом инженерных коммуникаций, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 339,8 | 339,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. Ремонт выгребной ямы по адресу : п.ППК, ул.Садовая,д.68(кв.№ 3,6) | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Снижение износа | 80,3 | 80,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. Ремонт выгребной ямы по адресу : п.ППК, ул.Садовая,д.68(кв.№ 8,9,11,12) | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Снижение износа | 148,0 | 148,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.3. Ремонт системы канализации и выгребной ямы в МКД по адресу : п.Б.Орлы, ул. Октябрьская,д.4 | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Снижение износа | 111,5 | 111,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.Подпрограмма 4 «Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г.Бор» | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 352559,0 | 222075,6 | 101191,3 |  | 6316,9 |  | 22975,2 |  |
| 4.1.Основное мероприятие 1. Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г.Бор | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 333004,2 | 213886,6 | 96492,8 |  |  |  | 22624,8 |  |
| 4.1.1.Реализация мероприятий направленных на уличное освещение Всего: В том числе: |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Беспрерывное содержание и улучшение состояния объектов уличного освещения | 50665,7 | 50665,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Управление ЖКХ | 01.01.2023 – 31.12.2023 |  | 20940,9 | 20940,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приобретение электроэнергии |  | 01.01.2023 – 31.12.2023 |  | 17959,4 | 17959,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Содержание, ремонт ( в том числе текущий) и реконструкция линий уличного освещения |  | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 347 км, светоточек6684 шт | 2 507,1 | 2 507,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Ремонт линии наружного освещения по адресу: г. Бор, ул. Подлужная, д. № 1-Б-д. № 6-Д |  |  |  | 474,4 | 474,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Кантауровский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 5318,8 | 5318,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приобретение электроэнергии |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 4 906,2 | 4 906,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Содержание, ремонт ( в том числе текущий) и реконструкция линий уличного освещения |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 71,88 км, светоточек 702 шт | 412,6 | 412,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Краснослободский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 3626,9 | 3626,9 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Приобретение электроэнергии |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 3366,9 | 3366,9 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Содержание, ремонт ( в том числе текущий) и реконструкция линий уличного освещения |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 80,4 км, светоточек 827 шт | 260,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Линдовский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 3 275,50 | 3 275,50 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Приобретение электроэнергии |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 2925,2 | 2925,2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Содержание, ремонт ( в том числе текущий) и реконструкция линий уличного освещения |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 76,4 км, светоточек 648 шт | 350,3 | 350,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Останкинский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 2 933,4 | 2 933,4 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Приобретение электроэнергии |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 2 505,0 | 2 505,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Содержание, ремонт ( в том числе текущий) и реконструкция линий уличного освещения |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 53,4 км, светоточек 412 шт | 428,4 | 428,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ТО п.ППК | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 2438,7 | 2438,7 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Приобретение электроэнергии |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 2181,6 | 2181,6 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Содержание, ремонт ( в том числе текущий) и реконструкция линий уличного освещения |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 23 км, светоточек 251 шт | 257,1 | 257,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Редькинский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 5 290,00 | 5 290,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Приобретение электроэнергии |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 4 107,5 | 4 107,5 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Содержание, ремонт ( в том числе текущий) и реконструкция линий уличного освещения |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 55 км, светоточек 763 шт | 1182,5 | 1182,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Ситниковский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 3464,6 | 3464,6 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Приобретение электроэнергии |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 2 780,1 | 2 780,1 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Содержание, ремонт ( в том числе текущий) и реконструкция линий уличного освещения |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 57,416 км, светоточек 495 шт | 684,5 | 684,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Ямновский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 3376,9 | 3376,9 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Приобретение электроэнергии |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 2427,0 | 2427,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Содержание, ремонт ( в том числе текущий) и реконструкция линий уличного освещения |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 31,1 км, светоточек 622 шт | 949,9 | 949,9 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 Реализация мероприятий направленных на озеленение Всего В том числе: | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Беспрерывное содержание и улучшение состояния объектов озеленения | 8176,0 | 8130,5 |  |  |  |  | 45,5 |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 6040,0 | 5 994,50 |  |  |  | 45,5 |  |  |
| 1.1.Спил аварийных деревьев |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 1 989,8 | 1 989,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Содержание газонов |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 1296,9 | 1296,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Уход за деревьями и кустарниками |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 427,5 | 427,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Содержание цветников и клумб |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 2248,8 | 2248,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Ликвидация и предотвращение массового распространения сорного растения борщевика Сосновского |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 31,5 | 31,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Кантауровский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 508,3 | 508,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Спил аварийных деревьев |  |  |  | 427,0 | 427,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Ликвидация и предотвращение массового распространения сорного растения борщевика Сосновского |  |  |  | 81,3 | 81,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Краснослободский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Спил аварийных деревьев | 325,6 | 325,6 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Спил аварийных деревьев |  |  |  | 70,6 | 70,6 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.Ликвидация и предотвращение массового распространения сорного растения борщевика Сосновского |  |  |  | 255,0 | 255,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Линдовский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 333,0 | 333,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Спил аварийных деревьев |  |  |  | 84,5 | 84,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.Ликвидация и предотвращение массового распространения сорного растения борщевика Сосновского |  |  |  | 248,5 | 248,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Останкинский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 63,1 | 63,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ТО в п.ППК | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Спил аварийных деревьев | 24,4 | 24,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Редькинский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 101,1 | 101,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.Ситниковский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 125,4 | 125,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Ямновский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Спил аварийных деревьев | 257,4 | 257,4 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.Спил аварийных деревьев |  |  |  | 239,9 | 239,9 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.Ликвидация и предотвращение массового распространения сорного растения борщевика Сосновского |  |  |  | 17,5 | 17,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.Большепикинский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 25,2 | 25,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.Неклюдовский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 243,80 | 243,80 |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1.Спил аварийных деревьев |  |  |  | - 110,0 | - 110,0 |  |  |  |  |  |  |
| - 11.2.Уход за деревьями и кустарниками |  |  |  | - 20,9 | - 20,9 |  |  |  |  |  |  |
| - 11.3.Содержание газонов |  |  |  | - 69,8 | - 69,8 |  |  |  |  |  |  |
| - 11.4.Ликвидация и предотвращение массового распространения сорного растения борщевика Сосновского |  |  |  | - 43,1 | - 43,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Октябрьский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 308,8 | 308,8 |  |  |  |  |  |  |
| - 12.1.Спил аварийных деревьев |  |  |  | 203,3 | 203,3 |  |  |  |  |  |  |
| - 12.2.Уход за деревьями и кустарниками |  |  |  | 46,2 | 46,2 |  |  |  |  |  |  |
| - 12.3.Содержание газонов |  |  |  | 59,3 | 59,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. Реализация мероприятий направленных на содержание кладбищ Всего В том числе: | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Беспрерывное содержание и улучшение состояния кладбищ | 6733,6 | 1888,0 |  |  |  |  | 4845,6 |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 5672,8 | 827,2 |  |  |  |  | 4845,6 |  |
|  | 2. Краснослободский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 24,5 | 24,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Линдовский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 264,0 | 264,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Останкинский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 313,4 | 313,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Редькинский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 317,3 | 317,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Ситниковский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 15,2 | 15,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Ямновский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 126,4 | 126,4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.Реализация мероприятий направленных на прочие расходы по благоустройству Всего В том числе: | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Обеспечение комфортных условий жизни и деятельности населения, сохранности объектов благоустройства оздоровления окружающей среды. | 13340,6 | 12587,7 |  |  |  |  | 752,9 |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 11458,1 | 10 705,20 |  |  |  |  | 752,9 |  |
| 1.1.Содержание зон отдыха |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 3 173,6 | 3 173,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Расходы на проектно-сметные работы и (или) экспертизу сметной документации по объектам благоустройства |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 3627,3 | 3627,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Обслуживание городских фонтанов |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 753,2 | 753,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Мероприятия по подготовке к праздникам |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 1 331,5 | 1 331,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.Содержание объектов монументального искусства (памятников) |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.Содержание детских площадок |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 691,5 | 691,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.Содержание санитарно-гигиенического объекта, расположенного на территории, прилегающей к ЦВР "Алиса" |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 522,5 | 522,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.Прочие работы по благоустройству, не отнесенные к другим мероприятиям по благоустройству |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 585,3 | 585,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Демонтаж рекламных конструкций |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 20,3 | 20,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Кантауровский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 46,7 | 46,7 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.Мероприятия по подготовке к праздникам |  |  |  | 31,6 | 31,6 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.Содержание объектов монументального искусства (памятников) |  |  |  | 10,5 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3. Расходы на проектно-сметные работы и (или) экспертизу сметной документации по объектам благоустройства |  |  |  | 4,6 | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Краснослободский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 52,6 | 52,6 |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1.Расходы на проектно-сметные работы и (или) экспертизу сметной документации по объектам благоустройства |  |  |  | - 22,6 | - 22,6 |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2.Содержание объектов монументального искусства (памятников) |  |  |  | - 15,0 | - 15,0 |  |  |  |  |  |  |
| - 3.3.Содержание детских площадок |  |  |  | - 15,0 | - 15,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Линдовский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 180,2 | 180,2 |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1.Мероприятия по подготовке к праздникам |  |  |  | - 16,0 | - 16,0 |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2.Содержание объектов монументального искусства (памятников) |  |  |  | - 50,2 | - 50,2 |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.Содержание детских площадок |  |  |  | - 114,0 | - 114,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Останкинский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Содержание детских площадок | 211,1 | 211,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ТО п. ППК | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 416,2 | 416,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.Редькинский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 509,10 | 509,10 |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1.Установка и ремонт элементов детских площадок |  |  |  | - 81,1 | - 81,1 |  |  |  |  |  |  |
| - 7.2.Расходы на проектно-сметные работы и (или) экспертизу сметной документации по объектам благоустройства |  |  |  | - 214,8 | - 214,8 |  |  |  |  |  |  |
| - 7.3.Содержание объектов монументального искусства (памятников) |  |  |  | - 158,6 | - 158,6 |  |  |  |  |  |  |
| - 7.4. Прочие расходы |  |  |  | - 54,6 | - 54,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Ситниковский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 453,0 | 453,0 |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1.Расходы на проектно-сметные работы и (или) экспертизу сметной документации по объектам благоустройства |  |  |  | - 29,8 | - 29,8 |  |  |  |  |  |  |
| - 8.2.Мероприятия по подготовке к праздникам |  |  |  | - 132,0 | - 132,0 |  |  |  |  |  |  |
| - 8.3.Содержание объектов монументального искусства (памятников) |  |  |  | - 142,4 | - 142,4 |  |  |  |  |  |  |
| - 8.4.Прочие расходы |  |  |  | - 148,8 | - 148,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.Большепикинский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | - 9,3 | - 9,3 |  |  |  |  |  |  |
| - Расходы на проектно-сметные работы и (или) экспертизу сметной документации по объектам благоустройства |  |  |  | - 9,3 | - 9,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.Октябрьский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | - 4,3 | - 4,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений Всего В том числе: | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Обеспечение исполнения мероприятий муниципального задания | 133082,6 | 116101,8 |  |  |  |  | 16980,8 |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 81351,8 | 64371,0 |  |  |  |  | 16980,8 |  |
|  | 2. Кантауровский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 6571,7 | 6571,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Краснослободский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 6176,2 | 6176,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Линдовский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 6 693,80 | 6 693,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Останкинский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 6336,9 | 6336,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ТО п.ППК | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 4610,2 | 4610,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Редькинский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 5755,4 | 5755,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Ситниковский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 6849,2 | 6849,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.Ямновский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 7532,4 | 7532,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Большепикинский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 464,6 | 464,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Неклюдовский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 657,9 | 657,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Октябрьский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 82,50 | 82,50 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. Осуществление отдельных государственных полномочий в области ветеринарии по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных за счет средств субвенции из областного бюджета | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 1066,4 |  | 1066,4 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 1066,4 |  | 1066,4 |  |  |  |  |  |
| 4.1.7.Реализация мероприятий, направленных на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей Всего В том числе: | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ликвидация несанкционированных свалок, мероприятия по проведению месячника | 16610,5 | 16610,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 14389,3 | 14389,3 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.Мероприятия по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 6 381,9 | 6 381,9 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.Ликвидация несанкционированных свалок |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 445,8 | 445,8 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.Содержание зон отдыха |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 190,0 | 190,0 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4.Содержание контейнерных площадок |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 4 521,6 | 4 521,6 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5.Уборка дворовых территорий сельских населенных пунктов |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 2850,0 | 2850,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Кантауровский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 242,6 | 242,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Краснослободский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 64,0 | 64,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Линдовский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 21,5 | 21,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Останкинский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 373,0 | 373,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ППК ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 57,0 | 57,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Ситниковский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 237,7 | 237,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Ямновский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 352,5 | 352,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Большепикинский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 111,9 | 111,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.Неклюдовский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 122,50 | 122,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Октябрьский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 488,5 | 488,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.Редькинский ТО |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8.Реализация мероприятий, направленных на проведение капитального и текущего ремонта объектов благоустройства Всего В том числе: | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 1576,7 | 1576,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 870,20 | 870,20 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.Ремонт фонтанов |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 108,4 | 108,4 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.Установка и ремонт элементов детских площадок |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 761,8 | 761,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Останкинский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ремонт объектов монументального ускусства | 23,6 | 23,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ТО п. ППК | 01.01.2023 - 31.12.2023 | - Установка и ремонт элементов детских площадок | 202,0 | 202,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Ситниковский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Установка и ремонт элементов детских площадок | 138,2 | 138,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Большепикинский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Установка и ремонт элементов детских площадок | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Октябрьский ТО | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Установка и ремонт элементов детских площадок | 8,8 | 8,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.Редькинский ТО |  |  | 321,6 | 321,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.Ямновский ТО |  |  | 12,3 | 12,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9.Реализация мероприятий, направленных на регулирование численности безнадзорных животных Всего В том числе: | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 33,3 | 33,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 23,6 | 23,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Краснослободский ТО |  |  | 9,7 | 9,7 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10. Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров Всего В том числе: |  |  |  | 14007,3 | 700,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 14007,3 | 700,4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11. Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок Всего В том числе: |  |  |  | 72838,1 | 3 641,9 | 69 196,2 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 72838,1 | 3 641,9 | 69 196,2 |  |  |  |  |  |
| 4.1.12.Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 6897,3 | 1380,3 | 5517,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управление ЖКХ |  |  | 6897,3 | 1380,3 | 5517,0 |  |  |  |  |  |
| 4.1.13.Мероприятия направленные на содержание мест захоронений в рамках реализации проекта «Память поколений» |  |  |  | 7796,1 | 389,8 | 7406,3 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 4502,4 | 225,1 | 4277,3 |  |  |  |  |  |
|  | 2.п.ППК |  |  | 749,4 | 37,5 | 711,9 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Ситниковский ТО |  |  | 1204,3 | 60,2 | 1144,1 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Большепикинский ТО |  |  | 1340,0 | 67,0 | 1273,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2.Основное мероприятие 2. Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» | Управление ЖКХ | 01.01.2022 - 31.12.2022 |  | 4644,6 | 1465,5 | 3179,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1.Кантауровский ТО |  |  | 4250,0 | 1364,3 | 2885,7 |  |  |  |  |  |
| 1.1.Обустройство сквера в честь Победы в ВОВ в с. Кантаурово на ул. Совхозная городского округа город Бор Нижегородской области |  |  |  | 4250,0 | 1364,3 | 2885,7 |  |  |  |  |  |
|  | 2.Ситниковский ТО |  |  | 394,6 | 101,2 | 293,4 |  |  |  |  |  |
| 2.1.Приобретение и установка элементов на детскую площадку в п. Ситники |  |  |  | 394,6 | 101,2 | 293,4 |  |  |  |  |  |
| 4.3. Основное мероприятие 3. Мероприятия по ремонту объектов благоустройства на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 1107,1 | 756,7 |  |  |  |  | 350,4 |  |
| 4.3.1. Реализация мероприятий по приобретению и установке элементов детских и спортивных площадок на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан | Управление ЖКХ |  |  | 714,4 | 542,0 |  |  |  |  | 172,4 |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 572,4 | 400,0 |  |  |  |  | 172,4 |  |
| - 1.1.Приобретение и установка элементов детской площадки по адресу: г.Бор, ТСЖ "Луч", ул.Больничная, 3б |  |  |  | 143,1 | 100,0 |  |  |  |  | 43,1 |  |
| - 1.2.Приобретение и установка элементов детской площадки по адресу: г.Бор, п.Октябрьский, ул.Победы, д.24 |  |  |  | 143,1 | 100,0 |  |  |  |  | 43,1 |  |
| - 1.3.Приобретение и установка элементов детской площадки по адресу: ж/р Паново, ул.Преображенская, ул.Слободская |  |  |  | 143,1 | 100,0 |  |  |  |  | 43,1 |  |
| - 1.4. Приобретение и установка элементов детской площадки по адресу: г. Бор ул. Больничная, д. 2 |  |  |  | 143,1 | 100,0 |  |  |  |  | 43,1 |  |
| 4.3.2. Мероприятия по ремонту линий наружного освещения на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан |  |  |  | 392,7 | 214,7 |  |  |  |  | 178,0 |  |
|  | 1. Управление ЖКХ |  |  | 392,7 | 214,7 |  |  |  |  | 178,0 |  |
| 1.1.Ремонт линий наружного освещения по адресу: г. Бор, п. Октябрьский, кв. Заречье от д.104 до 106 ул. Завражная от д.1 до д.16а |  |  |  | 392,7 | 214,7 |  |  |  |  | 178,0 |  |
|  | 2.Ситниковский ТО |  |  | 142,0 | 142,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Приобретение и установка элементов на детскую игровую площадку в д.Мыс |  |  |  | 142,0 | 142,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Основное мероприятие 4. Благоустройство сельских территорий | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 13778,9 | 5965,0 | 1497,0 |  | 6316,9 |  |  |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Краснослободский ТО |  |  | 7117,3 | 2912,6 | 932,9 |  | 3271,8 |  |  |  |
| 2.1.Выполнение работ по устройству наружного освещения д.Княжево от д. 301 до д.335 Краснослободского сельсовета городского округа город Бор Нижегородской области |  |  |  | 350,1 | 160,0 | 190,1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.Ремонт участка дороги д.Красная Слобода ул.Центральная (от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0732 Кольцово-Красная Слобода до д.15) Краснослободского сельсовета городского округа город Бор Нижегородской области |  |  |  | 472,4 | 194,1 | 278,3 |  |  |  |  |  |
| 2.3.Ремонт участка дороги д.Красная Слобода ул.Центральная (от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0732 Кольцово-Красная Слобода до д.45) Краснослободского сельсовета городского округа город Бор Нижегородской области |  |  |  | 537,9 | 208,9 | 328,2 |  |  |  |  |  |
| 2.4.Ремонт участка автомобильной дороги д.Селищи от д.1А до д.50 Краснослободского сельсовета городского округа город Бор Нижегородской области |  |  |  | 1882,8 | 771,8 | 44,4 |  | 1066,6 |  |  |  |
| 2.5.Ремонт участка автомобильной дороги д.Шерстнево от д.1 до д.40 Краснослободского сельсовета городского округа город Бор Нижегородской области |  |  |  | 1072,2 | 443,7 | 25,1 |  | 603,4 |  |  |  |
| 2.6.Ремонт участка автомобильной дороги д.Княжево от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0733 Кольцово--Керженец до д.32 Краснослободского сельсовета городского округа город Бор Нижегородской области |  |  |  | 2802,6 | 1134,1 | 66,7 |  | 1601,8 |  |  |  |
|  | 3.Линдовский ТО |  |  | 829,0 | 460,5 | 14,7 |  | 353,8 |  |  |  |
| 3.1.Ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги на ул. Свердлова, с. Линда, г. Бор, Нижегородской области |  |  |  | 829,0 | 460,5 | 14,7 |  | 353,8 |  |  |  |
|  | 4.Останкинский ТО |  |  | 687,5 | 250,3 | 437,2 |  |  |  |  |  |
| 4.1.Ремонт участка дороги в д.Зименки (Останкинский с\с) от д. 57 "А" до д. 68 в щебеночном исполнении 450 п.м. |  |  |  | 687,5 | 250,3 | 437,2 |  |  |  |  |  |
|  | 5. Редькинский ТО |  |  | 3985,9 | 1838,7 | 85,9 |  | 2061,3 |  |  |  |
| 5.1.Ремонт автомобильной дороги в щебеночном исполнении по д. Елевая Редькинского с/с, протяженностью 1660м |  |  |  | 2080,5 | 1019,5 | 42,4 |  | 1018,6 |  |  |  |
| 5.2.Ремонт участка дороги в щебеночном исполнении по с. Редькино от д.1а до д.68 Редькинского с/с |  |  |  | 1905,5 | 819,2 | 43,5 |  | 1042,7 |  |  |  |
|  | 6.Ситниковский ТО |  |  | 323,4 | 115,9 | 8,3 |  | 199,2 |  |  |  |
| 6.1.Устройство тротуара в п.Ситники ул.Центральная |  |  |  | 323,4 | 115,9 | 8,3 |  | 199,2 |  |  |  |
|  | 7.Ямновский ТО |  |  | 835,8 | 387,0 | 18,0 |  | 430,8 |  |  |  |
| 7.1.Ремонт дороги по ул. Полевая с. Ямново Ямновского с/с городского округа город Бор Нижегородской области |  |  |  | 835,8 | 387,0 | 18,0 |  | 430,8 |  |  |  |
| 5.Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 25262,4 | 25239,1 | 23,3 |  |  |  |  |  |
| 5.1. Содержание муниципальных органов | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 24928,8 | 24905,5 | 23,3 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 17 638,3 | 17 638,3 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. Содержание службы технического заказчика по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и службы муниципального контроля в сфере благоустройства | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 7 267,2 | 7 267,2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегоролской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 23,3 |  | 23,3 |  |  |  |  |  |
| 5.2. Прочие мероприятия в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 333,6 | 333,6 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Оплата услуг расчетно- кассового центра по сбору платежей за найм помещений | Управление ЖКХ | 01.01.2023 - 31.12.2023 |  | 333,6 | 333,6 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  | 460614,5 | 338179,1 | 101257,6 |  | 6316,9 |  | 22975,2 |  |