Приложение

к приказу от 28.12.2023 № 141

План реализации муниципальной программы

на 2024 год

Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор

Постановление администрации городского округа г. Бор от 28.12.2017 № 7862

Управление ЖКХ

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | краткое описание | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе | Средства бюджета ГО г. Бор (без передаваемых в бюджет ГО г. Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор» | Управление ЖКХ | I-IV кв. 2023 г | Работы по благоустройству территорий | 58 379,0 | 9 682,1 | 19 117,7 | 29 579,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального, областного и местного бюджетов» |  | I-IV кв. 2023 г |  | 35008,0 | 4196,3 | 1232,5 | 29579,2 | 0,0 |
| Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды В том числе: |  |  |  | 35 008,0 | 4196,3 | 1232,5 | 29 579,2 | 0,0 |
|  | Управление ЖКХ |  |  | 35008,0 | 4196,3 | 1232,5 | 29579,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Благоустройство общественных пространств» |  | I-IV кв. 2023 г |  | 878,1 | 878,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Благоустройство общественных пространств» В том числе: |  |  |  | 878,1 | 878,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление ЖКХ |  |  | 878,1 | 878,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Проведение ремонта дворовых территорий» |  | I-IV кв. 2023 г |  | 22 492,9 | 4607,7 | 17885,2 | 0,0 | 0,0 |
| «Проведение ремонта дворовых территорий» |  |  |  | 22 492,9 | 4607,7 | 17885,2 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | Управление ЖКХ |  |  | 22 492,9 | 4607,7 | 17885,2 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор» | Управление ЖКХ | I-IV кв. 2023 г | Работы по содержанию территорий | 18756,1 | 3750,0 | 15 006,1 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие:«Содержание объектов благоустройства и общественных территорий» |  | I-IV кв. 2023 г |  | 18756,1 | 3750,0 | 15 006,1 | 0,0 | 0,0 |
| «Содержание объектов благоустройства и общественных территорий» В том числе: |  |  |  | 18756,1 | 3750,0 | 15 006,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление ЖКХ |  |  | 18 756,1 | 3 750,0 | 15 006,1 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе |  |  |  | 77 135,1 | 13 432,1 | 34 123,8 | 29 579,2 | 0,0 |

Начальник Управления ЖКХ                                                                                                                                А.Г. Ворошилов